Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 16.10.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho continuato con lo sviluppo delle ultime funzioni di Barcoin, ho completato l’inserimento di nuovi creditori, parzialmente finito l’inserimento di transazioni ulteriori alle singole persone ed infine implementato l’aggiornamento live dei bilanci testuali e grafici dei creditori. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problema deviato da Visual Studio sul database quando in realtà si trattava di una semplice inizializzazione preceduta da un accesso alla stessa variabile. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire inserimento di transazioni ed iniziare migrazione web con .NET Core 2. |