Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 06.02.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho completato le parti fondamentali alla struttura blockchain e ideata l’unità di test adeguata a testarne le sue funzioni di inserimento, riuscito con l’operazione ho trovato alcune pecche da sistemare a livello di progettazione database insieme a miglioramenti della struttura del codice. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Formato dei dati nel database sistemato in quanto gli enum vengono definiti su SQL tramite stringhe pure invece che struttura. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Come da programma. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Implementare ‘pull’ della blockchain dal database e sincronizzare con eventuali altri client aperti, generare unità di test adeguata. |