Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 18.03.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho completato il sistema di invio transazioni verso altri utenti con indirizzo e somma, l’utente necessita pure di accettare i termini e le condizioni per evitare problemi legali.  Sono inoltre stati aggiunti i controlli per i dati inseriti insieme all’aggiornamento della lista dei propri movimenti monetari.  Sistemati dei bug relativi alla registrazione utenti. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessuno. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Piccole aggiunte grafiche e logiche per favorire l’ergonomia dell’applicazione. |