Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 27.02.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| L’indicatore di stato di aggiornamento è stato migliorato per mostrare una diversa situazione in caso l’utente non sia loggato, ho inoltre completato l’interfaccia di invio valuta senza però aver ancora implementato la gestione degli errori e controllo del bilancio. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessuno. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Interfaccia di invio con broadcast agli altri nodi e algoritmo di consenso, aggiornamento in locale della catena ad intervalli parte2. |