Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 28.01.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho creato lo schema UML del database e grazie ad un’analisi del mio supervisore abbiamo identificato alcune modifiche da apportare, sia nei nomi dei campi che in un paio di chiavi esterne.  Ho potuto inoltre scrivere il diario di progetto e iniziare con la programmazione di SqlKata. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto alcuni problemi con il tool SqlKata, sono riuscito a risolverli cambiando il compilatore di SQL. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In leggero ritardo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Aggiornare diario di progetto e continuare programmazione SQL. |